附件1采购需求

东西湖区2023年度停车场及充电桩规划建设工作采购需求

一、工作背景

为持续推进全市停车场及充电桩的建设，自2018年起，停车场及充电桩建设目标已纳入政府绩效考核指标。停车场及充电桩规划建设相关工作的专业性强、涉及的专业面广，为保障全区停车场及充电桩建设布局的前瞻性、科学性及合理性，系统性谋划未来三年（2023年-2025年）全区停车场及充电桩建设布点规划，特开展《东西湖区2023年度停车场及充电桩规划建设工作》。

二、工作范围及工作目标

工作范围为东西湖区行政范围，核心目标是形成系统性、专业性、前瞻性的规划实施方案，保障项目能落地、好使用，切实解决东西湖区相关停车及充电桩问题。

三、主要工作内容

（一）东西湖区公共停车场近期建设布点规划

1、现状点位调查

对区内已规划但未建设的公共停车场用地进行全面梳理、调查，了解现状停车需求及点位实施条件。

2、实施条件分析

确定各个点位的实施条件，包括现状用地情况、需求情况、建设情况等。

3、近期建设项目布点规划

形成近3年公共停车场建设项目库。

4、近期拟供应地块选址

对尚未供地且近期拟纳入建设计划的的公共停车场点位进行选址。

（二）2023年公共停车场土地供应规划咨询、交通影响评价

1、2023年土地拟供应地块选址

确定2023年度独立用地公共停车场拟供应地块。

2、2023年土地拟供应地块停车场需求分析

根据点位实际情况，分析周边停车特征及需求，确定停车场规模。

3、2023年土地拟供应地块交通影响评价

分析公共停车场建成后对周边路网运行的影响，对公共停车场建设形式、平面布局、交通组织给出合理建议。

（三）共享停车场选址规划

1、现状需求调查

对全区范围内已建停车场进行筛选，调查基本情况、停车特征、停车需求、共享意愿等。

2、共享条件分析

对拟定点位共享互联网可实施性进行分析。

3、共享停车场布点规划

形成近3年共享停车场建设布点方案，根据实施条件确定2023年度10个共享点位。

（四）充电站选址规划

1、现状需求调查

对全区范围内可建设点位调查基本情况、充电需求等。

2、建设条件分析

对拟选点位的用地情况、建设规模、拆迁量等建设条件进行综合分析。

3、充电站布点规划

形成近3年充电站建设布点方案，根据实施条件确定2023年度18个充电站点位。

（五）换电站选址规划

1、现状需求调查

对全区范围内可建设点位调查基本情况、换电需求等。

2、建设条件分析

对拟选点位的用地情况、建设规模、拆迁量等建设条件进行综合分析。

3、换电站布点规划

形成近3年换电站建设项目库布点方案，根据实施条件确定2023年度5个充电站点位。

四、成果内容及质量要求

（一）成果要求：形成《东西湖区公共停车场近期建设布点规划》、《公共停车场规划咨询》、《公共停车场交通影响评价》、《东西湖区共享停车场建设布点规划》、《东西湖区充电站建设布点规划》、《东西湖区换电站建设布点规划》图册成果。

（二）质量要求：符合国家及行业相关技术标准、编制规程。

五、商务要求

（一）成果提交时限：自合同签订起180个日历天。